| PHÒNG GD&ĐT TX KỲ ANH TRƯỜNG THCS KỲ LONG Số: 16 /KH- THCS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Kỳ Long, ngày 02 tháng 12 năm 2020 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020 - 2025

I. Đặc điểm, tình hình:

1. Đặc điểm chung:

Kỳ Long là phường nằm ở phía Nam thị xã Kỳ Anh, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng.

Phía Nam giáp Phường Kỳ Liên, phía Đông tiếp giáp với Khu Công nghiệp Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, phía Tây ngăn cách bởi dãy Hoành Sơn giáp huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình, phía Bắc, Tây Bắc tiếp giáp Phường Kỳ Thịnh.

Kỳ Long có diện tích tự nhiên 2130,7 ha. Dân số có 1408 hộ, 5111 nhân khẩu. Trong đó có 83 hộ 384 nhân khẩu theo đạo Thiên chúa giáo.

Kỳ Long có truyền thống văn hóa từ lâu, là đơn vị Anh hùng LLVT trong 2 cuôc kháng chiến chống pháp và chống Mỹ cứu nước.

Kỳ Long có ảnh hưởng trực tiếp của Dự án Formosa nên tuy gặp một số khó khăn nhưng có điều kiện để phát triển kinh tế. Do vậy đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, CSVC hạ tầng trong những năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ.

2.Thuận lợi:

- Trường THCS Kỳ Long là trường liên phường (P.Kỳ Long-P.Kỳ Liên). Nhân dân có truyền thống hiếu học, Chấp hành tốt chủ trương của Đảng và nhà nước, đã di dời lên nơi ở mới để nhường đất cho dự án Fosmosa, đời sống nhân dân đang dần ổn định, kinh tế ngày càng phát triển .

- Cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng kiên cố,hệ thống phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc đảm bảo cho hoạt động dạy và học trong nhà trường.

- Được sự quan tâm và lãnh đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT Thị xã, của chính quyền địa phương hai Phường Kỳ Long và Kỳ Liên tạo mọi điều kiện để nhà trường tập trung vào giảng dạy nâng cao chất lượng.

- Đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên  nhiệt tình, năng động sáng tạo, đoàn kết , hăng say với công việc, tận tụy với học sinh, trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn cao, số đảng viên chiếm: 87 %.

- Nhu cầu học tập của học sinh vùng trong nói chung, Kỳ Long- Kỳ Liên nói riêng ngày càng cao.

3.Khó khăn:

- Đội ngũ CBQL giáo viên, nhân viên đang còn thiếu nhiều, không đồng bộ dẫn đến khó bố trí giảng dạy và giáo viên còn phải dạy chéo môn. Cán bộ hành chính còn thiếu 2 người so với quy định dẫn đến khó bố trí trong công việc.

- Phường Kỳ Long, Phường Kỳ Liên nằm trong vùng trọng điểm của khu kinh tế Vũng Áng nên cùng với sự phát triển kinh tế là sự tăng dân số dẫn đến số học sinh những năm tiếp theo tăng nhanh, CSVC hiện nay không thể đáp ứng.

- Diện tích khuôn viên nhà trường hiện nay không thể mở rộng được nên sẽ khó khăn cho việc xây dựng thêm CSVC, khuôn viên, sân chơi bãi tập cho những năm tiếp theo khi số học sinh và số lớp tăng.

- Trang thiết bị dạy học còn thiếu và chưa đồng bộ, độ chính xác và khoa học không cao nên khó khăn trong việc sử dụng.

II. Cơ sở xây dựng kế hoạch:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ hai nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đảng bộ phường Kỳ Long lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025 ;

- Căn cứ Thông từ số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Căn cứ Thông từ số 13/2020/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 05 năm 2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Căn cứ Thông từ số 14/2020/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 05 năm 2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường hiện tại và kế hoạch phát triển đến năm 2025.

III. Thực trạng của nhà trường:

1.Về quy mô:

Năm học 2020-2021 có 14 lớp; 510 học sinh. Tỷ lệ bình quân: 36,42 học sinh/lớp.

2.Tổng số CBGV, NV: 27 đ/c

Trong đó:

+ CBQL: 2 đ/c

+ Giáo viên: 21 đ/c. Trình độ: đại học: 18, Cao đẳng: 3

+ Tổng phụ trách đội: 1

+ Hành chính: 3 (1 kế toán, 1 Văn thư-thư viện, 1 thiết bị)

Thiếu so với biên chế: 5 giáo viên.

3. Cơ sở vật chất:

- Diện tích khuôn viên 8,995 m2, đạt 17,63 m2/HS. Chưa có GCNQSDĐ. Chưa có quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất.

* Khối phòng hành chính quản trị:

- Có phòng Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng bảo vệ: Đảm bảo quy định.

- Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên: Có 2 công trình ở khối phòng hành chính.

- Khu để xe giáo viên, cán bộ, nhân viên: Đã có nhưng thiếu 60 m2

* Khối phòng học tập:

- Phòng học: 14 phòng. Thiếu 2 phòng

- Phòng học bộ môn Âm nhạc: 1 phòng.

- Phòng học bộ môn Mỹ thuật: chưa có.

- Phòng học bộ môn Tin học: 1 phòng nhưng không đủ diện tích quy định.

- Phòng học bộ môn Ngoại ngữ: chưa có

- Phòng học bộ môn Công nghệ: 1 phòng nhưng không đủ diện tích quy định.

- Phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên: 2 phòng.

- Phòng học Đa chức năng: Chưa có.

- Phòng học bộ môn Khoa học xã hội:  Chưa có.

* Khối phòng hỗ trợ học tập:

- Thư viên: 1 phòng: Đảm bảo tiêu chuẩn.

- Phòng thiết bị giáo dục: 1 phòng nhưng diện tích không đủ theo quy định.

- Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập. Chưa có.

- Phòng truyền thống: 1 phòng.

- Phòng Đội thiếu niên: Có 1 phòng đảm bảo quy định.

* Khối phụ trợ:

- Phòng họp: 1 phòng đảm bảo quy định.

- Phòng giáo viên: Chưa có.

- Phòng Y tế học đường: 1 phòng đảm bảo quy định.

- Nhà kho: 1 nhà  nhưng diện tích chưa đảm bảo quy định.

- Khu để xe học sinh: có 2 nhà để xe.

- Khu vệ sinh học sinh: Có 2 công trình đảm bảo quy định, thiếu 1 công trình tại khu phòng học bộ môn.

- Cổng, hàng rào: Có và đảm bảo quy định.

* Khu sân chơi, thể dục thể thao.

- Sân chơi: Có sân chơi cho học sinh.

- Nhà đa năng: Chưa có.

- Sân thể dục: không có.

4. Dự tính số lớp,  học sinh giai đoạn 2020-2025:

| Năm học | K6 | K7 | K8 | K9 | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lớp | HS | Lớp | HS | Lớp | HS | Lớp | HS | Lớp | HS |
| 2020-2021 | 4 | 171 | 4 | 131 | 3 | 105 | 3 | 103 | 14 | 510 |
| 2021-2022 | 5 | 197 | 4 | 171 | 4 | 131 | 3 | 105 | 16 | 604 |
| 2022-2023 | 6 | 264 | 5 | 197 | 4 | 171 | 4 | 131 | 19 | 763 |
| 2023-2024 | 6 | 274 | 6 | 264 | 5 | 197 | 4 | 171 | 21 | 906 |
| 2024-2025 | 6 | 275 | 6 | 274 | 6 | 264 | 5 | 197 | 23 | 1010 |

IV. Kế hoạch xây dựng đội ngũ:

1. Năm học 2020-2021:

- Quản lý: Hiện có 2, kế hoạch bổ sung 0.

- Giáo viên: Hiện có 21 (trong đó có 3 biệt phái), cần bổ sung 5.

- Nhân viên: Hiên có 3( Kế toán, thiết bị, thư viện), cần bổ sung 2.

- Tổng PT Đội: 1

2. Năm học 2021-2022:

- Quản lý: 2

- Giáo viên: 30

- Nhân viên: 5

- Tổng PT Đội: 1

3. Năm học 2022-2023:

- Quản lý: 2

- Giáo viên: 36

- Nhân viên: 5

- Tổng PT Đội: 1

4. Năm học 2023-2024:

- Quản lý: 2

- Giáo viên: 39

- Nhân viên: 5

- Tổng PT Đội: 1

5. Năm học 2024-2025:

- Quản lý: 2

- Giáo viên: 43

- Nhân viên: 5

- Tổng PT Đội: 1

V. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất trường học:

Tổng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2020-2025: 8.416 tỷ

1. Danh mục các công trình xây dựng:

| TT | Danh mục công trình cần đầu tư | Khái toán tổng mức đầu tư ((triệu đồng) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | NSNN | Xã hội hóa |
| I | Làm giấy QSDĐ, quy hoạch tổng thể đất | 35 | 20 | 15 |
| 1 | Làm giấy QSDĐ, làm quy hoạch tổng thể đất trường. | 35 | 20 | 15 |
| II | Xây mới các phòng học | 3.500 | 3.500 |  |
| 1 | Xây mới 6 phòng học cho học sinh | 3.500 | 3.500 |  |
| III | Xây mới phòng học bộ môn. | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 1. | Xây mới phòng học bộ môn: 6 phòng, diện tích mỗi phòng 60 m2, tổng hết 360m2. Gồm cac phòng: Mỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin học, Công nghệ, Phòng học đa chức năng, phòng hoc KH-XH. | 3.000 | 3.000 | 0 |
| IV | Xây mới khối phòng hành chính quản trị, khối phòng phụ trợ | 710 | 630 | 80 |
| 1 | Xây mới 1 phòng tư vấn học đường, hỗ trợ HS khuyết tật 24m2 | 250 | 250 |  |
| 2 | Xây mới công trình vệ sinh học sinh 1 | 300 | 300 |  |
| 3 | Nâng cấp để làm sân thể dục | 100 | 50 | 50 |
| 4 | Nhà để xe giáo viên 60m2 | 60 | 30 | 30 |
| V | Trang thiết bị | 1.171 | 570 | 601 |
| 1 | Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi 285 bộ | 456 | 0 | 456 |
| 2 | Máy tính phòng tin học 30 bộ | 270 | 270 |  |
| 3 | Ti vi thông minh màn hình 60 in 23 cái | 345 | 200 | 145 |
| 4 | Đồ dùng dạy học khối 6 | 20 | 20 |  |
| 5 | Đồ dùng dạy học khối 7 | 20 | 20 |  |
| 6 | Đồ dùng dạy học khối 8 | 30 | 30 |  |
| 7 | Đồ dùng dạy học khối 9 | 30 | 30 |  |
|  | TỔNG | 8.416 | 7.720 | 696 |

VI. Tổ chức thực hiện:

- Lộ trình:

Để đảm bảo đủ các điều kiện để kiểm tra lại sau 5 năm đạt chuẩn vào năm học 2021-2022, trước mắt cần bổ sung các hạng mục sau:

+ Làm giấy CN QSDĐ, làm quy hoạch tổng thể nhà trường.

+ Xây thêm 6 phòng học;

+Xây thêm 6 phòng học chức năng;

+ Làm sân thể thao;

+ Làm thêm nhà để xe giáo viên;

+ Mua sắm trang thiết bị Dạy-Học

* Năm học 2020-2021:

| TT | Nội dung | Số lượng | Diện tích | Số tiền (triệu đồng) | Dự kiến thời gian khởi công/hoàn thành | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làm bìa đất, Quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất | 1 | 8.995 m2 | 35 | 1/2021-6/2021 | Trường |
| 2 | Bàn ghế học sinh | 35 bộ |  | 56 | 09/2020 | Trường |
| 3 | Xây mới 6 phòng học | 6 | 350 m2 | 3.500 | 2/2021-4/2021 | UB Phường |
|  | Tổng: |  |  | 3.591 |  |  |

* Năm học 2021-2022:

| TT | Nội dung | Số lượng | Diện tích | Số tiền (triệu đồng) | Dự kiến thời gian khởi công/hoàn thành | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây mới phòng học bộ môn 60m2 | 6 | 360m2 | 3.000 | 3/2022-9/2022 | UB Phường |
| 2 | Mua bàn nghế 2 chổ ngồi | 46 bộ |  | 74 | 9/2021 | Trường |
| 3 | Máy tính phòng tin học | 10 bộ |  | 90 | 9/2021-3/2021 | Trường |
| 4 | Ti vi thông minh màn hình 60 in | 5 |  | 75 | 8/2021-9/2021 | Trường |
| 5 | Đồ dùng các môn học lớp 6 | 5 |  | 20 | 8/2021-9/2021 | Trường |
|  | Tổng |  |  | 3.259 |  |  |

*Năm học 2022-2023:

| TT | Nội dung | Số lượng | Diện tích | Số tiền (triệu đồng) | Dự kiến thời gian khởi công/hoàn thành | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây mới công trình vệ sinh học sinh 1 | 1 | 36 | 300 | 9/2022-12/2022 | UB Phường |
| 2 | Nâng cấp sân thể dục | 1 | 400 | 100 | 5/2022 | Trường |
| 3 | Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi | 80 bộ |  | 128 | 8/2022-9/2022 | Trường |
| 4 | Máy tính phòng tin học | 10 bộ |  | 90 | 8/2022-12/2022 | Trường |
| 5 | Ti vi thông minh màn hình 60 in | 6 |  | 90 | 8/2022-9/2022 | Trường |
| 6 | Đồ dùng các môn học lớp 7 |  |  | 20 | 8/2022-9/2022 | Trường |
|  | Tổng |  |  | 728 |  |  |

*Năm học 2023-2024:

| TT | Nội dung | Số lượng | Diện tích | Số tiền (triệu đồng) | Dự kiến thời gian khởi công/hoàn thành | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây nhà xe giáo viên | 1 | 60 m2 | 60 | 9/2023-12/2023 | Trường |
| 2 | Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi | 71 bộ |  | 113,4 | 8/2023-9/2023 | Trường |
| 3 | Máy tính phòng tin học | 10 bộ |  | 90 | 8/2023-2/2024 | Trường |
| 4 | Ti vi thông minh màn hình 60 in | 6 |  | 90 | 8/2023-9/2023 | Trường |
| 5 | Đồ dùng các môn học lớp 8 |  |  | 30 | 8/2023-9/2023 | Trường |
|  | Tổng |  |  | 383,4 |  |  |

*Năm học 2024-2025:

| TT | Nội dung | Số lượng | Diện tích | Số tiền (triệu đồng) | Dự kiến thời gian khởi công/hoàn thành | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây mới 1 phòng tư vấn học đường, hỗ trợ HS khuyết tật 24m2 | 1 | 36 | 250 | 9/2024-2/2025 | UB Phường |
| 2 | Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi | 53 bộ |  | 84,6 | 8/2024-9/2024 | Trường |
| 3 | Ti vi thông minh màn hình 60 in | 6 |  | 90 | 8/2024-9/2024 | Trường |
| 4 | Đồ dùng các môn học lớp 9 |  |  | 30 | 8/2024-9/2024 | Trường |
|  |  |  |  | 454,6 |  |  |

2. Trách nhiệm cơ sở giáo dục và địa phương

2.1. Nhà trường: Tham mưu UBND phường, lập kế hoạch xây dựng lộ trình phù hợp với tình hình địa phương.

Tập trung nâng cao chất lượng GD toàn diện, huy động sự đóng góp toàn xã hội vào cho giáo dục.

2.2. UBND phường: Huy động nguồn từ NS nhà nước, từ nguồn đóng góp của nhân dân đầu tư CSVC, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu học tập của con em.

Tham mưu với UBND thị xã Kỳ Anh để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.

3. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Thường xuyên kiểm tra rà soát các tiêu chuẩn theo TT 18/2018,  ngày 22 tháng 8 năm 2018  của Bộ GD ĐT, kịp thời củng có bổ sung hoàn thiện các tiêu chí. Giữ vững, phát huy các điều kiện của trường chuẩn quốc gia.

TM. UBND PHƯỜNG KỲ LONG CHỦ TỊCH HIỆU TRƯỞNG Trần Văn Chung Lê Xuân Lâm